|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Sí, hemos cumplido la mayoría de las actividades según la carta Gantt, como la base de datos, el backend y el frontend. Algunos retrasos surgieron en el diseño del panel de administración y en las funcionalidades del proyecto. El uso de GitHub y los commits del proyecto, las ramas y la unión de todas las partes de cada integrante dificultó el tiempo y el proceso en la integración y evidencias de avance de cada uno. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Mejoramos la forma en que trabajamos y hacemos los procesos, reorganizamos las tareas y realizamos reuniones cortas de seguimiento y dudas de cada uno.  Planeamos mejorar la coordinación y aplicar pruebas antes de integrar nuevos módulos. Además de comenzar con la documentación de cada funcionalidad y del proyecto general. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evaluó mi trabajo como positivo y con avances significativos. Destaco la conexión funcional entre backend y base de datos. Para mejorar está el de planificar mejor las funcionalidades y hacer diseño visual de cómo debe quedar y realizar más pruebas del sistema al unificar los proyectos de cada rama. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Una pregunta que me surge es ¿Qué tan completo debe ser el proyecto para la entrega para la próxima fase y que tantas funcionalidades debe tener para que sea aceptado como capstone?. Además preguntar, ¿si el proyecto debe estar alojado en un servidor o solo de uso local?. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, hasta el momento cada uno aporta en distintas funcionalidades, tanto en backend como en frontend. Debemos mejorar el diseño y documentación. Así centrarnos en pulir las funcionalidades. Además de agregar nuevas tareas para la fase 3. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo ha sido colaborativo, la comunicación y el compromiso.  Debemos mejorar la frecuencia de commits individuales y la planificación semanal de las tareas de cada uno. |