|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos cumplido la mayoría de las actividades según la carta Gantt, como la base de datos, el backend y el frontend. Algunos retrasos surgieron en el diseño del panel de administración y en las funcionalidades del proyecto. El uso de GitHub y los commits del proyecto, las ramas y la unión de todas las partes de cada integrante dificultó el tiempo y el proceso en la integración y evidencias de avance de cada uno.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Mejoramos la forma en que trabajamos y hacemos los procesos, reorganizamos las tareas y realizamos reuniones cortas de seguimiento y dudas de cada uno. Planeamos mejorar la coordinación y aplicar pruebas antes de integrar nuevos módulos. Además de comenzar con la documentación de cada funcionalidad y del proyecto general.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluó mi trabajo como positivo y con avances significativos. Destaco la conexión funcional entre backend y base de datos. Para mejorar está el de planificar mejor las funcionalidades y hacer diseño visual de cómo debe quedar y realizar más pruebas del sistema al unificar los proyectos de cada rama.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una pregunta que me surge es ¿Qué tan completo debe ser el proyecto para la entrega para la próxima fase y que tantas funcionalidades debe tener para que sea aceptado como capstone?. Además preguntar, ¿si el proyecto debe estar alojado en un servidor o solo de uso local?.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, hasta el momento cada uno aporta en distintas funcionalidades, tanto en backend como en frontend. Debemos mejorar el diseño y documentación. Así centrarnos en pulir las funcionalidades. Además de agregar nuevas tareas para la fase 3.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido colaborativo, la comunicación y el compromiso. Debemos mejorar la frecuencia de commits individuales y la planificación semanal de las tareas de cada uno.